六安市中医院产房改造项目

施工单位选聘

询价采购文件

采 购 人：  六安市中医院

日    期：  二〇二〇年七月

六安市中医院产房改造项目施工单位选聘询价

六安市中医院综合病房大楼十一楼产房因业务需求，需在六安市中医院零星工程及装饰装修维修施工单位库内公开选聘一家合格供应商，进行装饰装修改造施工。请有意向的单位按本询价文件的要求提供报价、相关服务及承诺等。具体情况如下：

1、项目概况

1.1六安市中医院综合病房大楼十一楼东，具体施工内容详见图纸、改造说明及工程量清单。

2、报价须知

2.1供应商需为六安市中医院零星工程及装饰装修维修施工单位库内在库成员，且同时具备建筑装修装饰工程二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.2 供应商具有专业的技术队伍，具有合同履约能力。拟派的项目负责人需具备建筑工程二级注册建造师资格，持有B类《安全生产考核合格证书》。

2.4报价时供应商法人到场的应提供法定代表人身份证明书(格式详见附件)及法人身份证明原件：授权委托人到场的应提供供应商法人授权委托书（格式详见附件）及被委托人身份证明原件，仅限其中1人到场。

2.5 本次采购不接受联合体且不允许转包。

2.6本次采购服务周期：自合同签订次日起，20日内改造施工完成并验收合格。

2.8 本次采购最高限价为人民币伍万元整（￥50000.00元），高于最高限价的报价将不被接受。

2.9 重要提示：本次采购为交钥匙工程，无设计变更、无签证，固定总价合同。供应商应实地勘察现场，详细了解施工范围、施工内容及具体施工细节后合理、谨慎报价。中标后不得以投标价格未覆盖施工全部内容或对现场了解不清拒绝施工或拖延施工，否则将以库内单位违约情形，追究其责任。踏勘现场要求详：4.3踏勘现场

3、施工要求

3.1 供应商需依据施工图纸、改造说明、工程量清单及有关技术规范，安全、文明施工。病房内施工，需遵守医院规定的施工时间、注意控制施工噪音及保持环境卫生、严禁破坏非施工部分的现有设施（如有损坏，无条件负责恢复原状）。疫情常态化防控期间需严格遵守医院防控制度安排。

4、采购服务内容及采购范围

4.1采购服务内容：六安市中医院综合病房大楼十一楼产房改造。具体内容，包括门洞拆除、原有木隔断拆除、新增铝合金推拉门、新增玻璃隔断、墙地面修补、给排水安装等，普通钢质门采购及安装不在范围内。具体详见图纸云线范围内施工内容及改造说明。

4.2资金来源：自筹资金。

4.3踏勘现场：

4.3.1 供应商务必自行对工程范围内现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制询价响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担；

4.3.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

4.3.3采购人不组织踏勘现场。供应商认为有必要的，可按照询价文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关编制询价响应文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由供应商自己承担。供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.4供应商在询价响应文件中拟定的技术咨询工作内容，成交后在技术咨询工作过程中未经采购人同意不得随意删减。本项目实施中所配备的人员不得随意更换。对不称职的管理和技术人员，采购人有权利要求成交人随时更换。

4.4询价报价费用：

4.4.1 供应商应承担其编制询价响应文件与递交询价响应文件所涉及的一切费用。无论结果如何，采购人在任何情况下都不承担这些费用。

4.4.2供应商在报价时只能递交一个总报价和组成总报价各项费用的单项报价，总报价和单项报价之和必须相同，如出现不同将视此询价响应文件无效。

5、付款方式

5.1付款方式：本项目无预付款，项目施工完成并经验收合格后付至合同价款的95%，余款质保期满后一个月内支付（无息），本项目质保期5年。

6、询价响应文件送达时间、地点

6.1、询价响应文件递交截止时间：2020年7月13日9：30前；

6.2、询价响应文件送达地址：六安市中医院综合病房大楼二十楼第一会议室

7、询价保证金

7.1本项目无询价保证金

8、询价响应文件的组成

8.1询价响应文件包含并不限于以下内容，并按下列顺序编制。

①报价材料（询价响应文件中应含内容）：

A、法人授权委托书；样式详见附件。

B、报价函，样式详见附件。

C、工程量清单报价书；样式详见附件。

D、服务承诺书；自拟格式。

E、工作方案（或服务大纲）及具体实施措施；自拟格式。

F、营业执照（副本）、资质等级证书及本文件第2条“报价须知”所具备资格的相关证件；（询价响应文件中附复印件并加盖公章）。

G、供应商认为其他适宜的证明材料。

各供应商询价响应文件中若未附以上内容或未附齐全，视为不响应询价文件，按废标处理。

营业执照、资质证书及人员资质证书无需提供原件查验，但均需装订在询价响应文件中并加盖供应商单位公章。

9、询价响应文件的递交及密封

9.1供应商应递交叁份询价响应文件。其中正本一份、副本贰份，正本单独封装在一个密封袋中和所有副本再封装在一个密封袋中，并标明“正本”、“副本”字样。报价时一旦正本与副本内容出现差异时，以“正本”为准。

询价响应文件于 2020年  月   日   午   时前直接送达至       （逾期送达不予接收）。

9.2询价响应文件的密封袋封口处应密封，并须加盖供应商的单位公章并由法定代表人或委托的代理人签字或盖章方为有效。

9.3询价响应文件密封袋上均应写明：

9.3.1项目名称                                  ；

9.3.2供应商名称                                ；

9.3.3供应商地址                                ；

9.3.4封口处须注明：“   年   月   日   时前不得启封”字样。

9.3.5询价响应文件封面须标明“正本”或“副本”。

10、询价有效期

10.1询价有效期为询价响应文件提交截止时间后30天，在此期间内，凡符合本询价文件要求的询价响应文件均保持有效。

11、评审原则及办法

11.1低价中标法：对通过符合性评审的询价响应文件，报价最低的供应商推荐为第一成交候选人，报价次低、第三低的供应商依次作为第二成交候选人和第三成交候选人。若供应商报价相同，则由采购人以抽签方式依次确定成交候选人排序。

11.2符合性评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 六安市中医院零星工程及装饰装修维修施工单位库内在库成员。 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 询价响应文件格式 | 符合 “询价响应文件格式”的要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 供应商资格 | 建筑装修装饰工程二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质 |
|  |  | 项目负责人 | 项目负责人必须为供应商本单位人员，符合资质资格要求。 |
|  |  | 其他要求 | 询价响应文件所报的项目班子组成人员必须是本单位的人员且具有相关资质 |
| 3 | 响应性评审标准 | 采购内容 | 满足询价采购文件要求 |
|  |  | 服务周期 | 满足询价采购文件要求 |
|  |  | 质量标准 | 满足询价采购文件要求 |
|  |  | 询价有效期 | 30天 |
|  |  | 询价保证金 | 满足询价采购文件要求 |
| 4 | 技术部分评审标准 | 工作方案 | 工作方案内容齐全，满足询价采购文件要求 |
|  |  | 项目班子配备 | 项目班子人员构成：人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书。 |

12、合同签订

12.1由采购人和供应商签订合同。成交单位接到成交通知书后3日内，与采购人签订服务合同。询价文件、中标单位的询价响应文件等为签订合同的依据。合同具体内容见后附件。

13、违约责任

13.1如果成交人未按询价文件及合同中的约定履约，采购人均有权终止合同，并由成交人承担相应的赔偿及法律责任。

采购人：六安市中医院

日期：二〇二〇年七月八日

本次询价的最终解释权属于采购人，当询价文件、补充文件、答疑文件内容有矛盾时，以最后发出的文件为准。

附件：

附件一：

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系               （供应商名称）的法定代表人。签署上述项目的询价响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖公章）

日期：       年       月       日

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （供 应 商 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）     的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （项目名称）的询价，以本公司的名义签署询价响应书，解释询价响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。（附被委托人二代身份证复印件）

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

供  应  商：                                       （盖公章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

附件二：

报  价 函

致：   {采购人名称}

1、根据你方询价采购项目  {项目名称}  服务询价标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述询价文件的相关要求后，我方接受上述文件要求，并对控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　元（小写　　　　　　　　　元）作为总报价，并承诺按本采购文件相关要求及相关标准规范完成本次采购全部内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、一旦我方成交，我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4、一旦我方成交，我方保证按　　　　　　天的工期和询价文件或业主开工令的要求如期完成。

5、一旦我方成交，我方保证质量达到　　　　　　　　　标准。

6、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成相关服务，并提供相关资料。

7、我方愿意遵守询价文件中对供应商的所有规定。

8、我方完全理解采购单位无向未成交人解释未中标理由的义务。

9、我单位完全响应成交原则，我方完全理解采购单位不一定以最低价确定中标单位。

10、我方同意所提交的询价响应文件在询价文件中规定的询价有效期内有效，如果在报价后规定的询价有效期内撤回报价，我们的询价保证金可被贵方没收。

11、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本询价文件以及询价文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、  我方承诺：

13、其他补充说明：             {补充说明事项}

供应商：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：_____年____月____日

附件三：

附件1.

- 维修地点：市中医院综合病房大楼十一楼东（具体位置详见图纸）

- 具体维修内容：

  - 开门洞及原有木质隔断拆除；

  - 新增钢化玻璃隔断（包含新增普通钢质门处隔断，门头梁应予以考虑）；

  - 新增铝合金推拉门；

  - 墙地面砖及吊顶修补（修补后需与整体装饰装修保持一致）

  - 给排水管路安装

  - 施工垃圾清运

3、维修所用材料须为市场销售合格产品。

4、以上维修内容仅供报价单位参考，未囊括所有施工内容。具体以图纸、改造说明及现场实际情况为准。各报价单位务必经现场实际勘察后详细了解施工内容（即面积、尺寸、规格、做法等），谨慎报价，后期不得有任何变更。

附件2.

报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价人名称 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应工期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

报价单位（盖章）：                             日期：

附件3.

投标分项报价表

投标人名称：

分项报价表的具体格式各报价单位自拟。

本项目报价形式为全费用综合单价包含但不限于以下内容：人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、保管费、安全保险费用、垃圾清运费、利润、防疫措施费、税金等完成本项目工作内容的全部费用，采购单位不再另行支付任何费用。

报价表中需包含需维修项目所有内容及全部费用。实际施工中需实施，但未在报价表中显示的，视为该项目包含在其他已报价项目内。

本项目为交钥匙工程，采购人不在另行支付费用。

分项报价表内容须合理且易于理解。

投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件四：

施工方案及具体实施措施（格式自拟）

附件五：

供应商的资格文件（格式自拟）：

（1）资质等级证书（复印件）

（2）拟派项目班子情况表，附人员资格或岗位证书（复印件）。

附件六：

供应商认为应提交的其它资料

六安市中医院产房改造项目施工合同

发包人（甲方）：六安市中医院           承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本改造工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1工程概况

1.1工程名称：六安市中医院产房改造项目

1.2工程地点：六安市中医院综合病房大楼十一楼东

1.3工程内容：供应商需依据施工图纸、改造说明、工程量清单及有关技术规范，安全、文明施工。病房内施工，需遵守医院规定的施工时间、注意控制施工噪音及保持环境卫生、严禁破坏非施工部分的现有设施（如有损坏，无条件负责恢复原状）。疫情常态化防控期间需严格遵守医院防控制度安排。

1.4承包范围：包工包料，本项目为交钥匙工程。

2工程质量

2.1本工程质量应达到国家相关质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

2.2施工期间做到安全、文明施工，不得影响甲方正常业务活动。

3工期

3.1总工期：__20_日（为日历工期，并包括法定节假日）。

3.2开工日期：_________年_________月_________日。

3.3竣工日期：_________年_________月_________日。

4工程价款

4.1本工程价款：_________（本项目为交钥匙工程，固定总价合同，不得变更。）

5材料设备供应

5.1本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保、防火等合格证明，并对所购材料设备质量负责。

5.2乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。

6双方权利

6.1甲方权利

6.1.1有权监督乙方履行各项合同义务。

6.1.2有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

6.2乙方权利

6.2.1有权监督甲方履行各项合同义务。

6.2.2乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

7双方义务

7.1甲方义务

7.1.1按约定向乙方支付工程款。

7.1.2提供施工场地

7.1.3提供房屋主体结构等相关图纸技术资料。

7.2乙方义务

7.2.1制定并组织落实施工进度计划。

7.2.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

7.2.3安全、文明施工，保证施工安全，承担因乙方原因造成的相关人身财产安全问题。

7.2.4在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：

（1）破坏地面，层面防水层

7.2.5已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

7.2.6负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

8工程验收

8.1竣工验收

8.1.1工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料。甲方应在收到报告后7日内组织验收。

8.1.2甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

8.1.3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。

8.1.6竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起28日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。

9违约责任

9.1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

9.2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款__5__‰的违约金。

9.3由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的_5_‰支付违约金。

10其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。

11不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

12争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第___1___种方式解决：

（1）依法向六安市人民法院提请诉讼。　　（2）提交_________仲裁委员会仲裁。

13合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

14本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本_________份，甲方_________份，乙方_________份。

甲方（签章）：                       　　乙方（签章）：

住所：                                 　住      所：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

联系电话                              　 联系电话：

签订时间：_________年___月___日          签订时间：_________年___月___日

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：